فذ بلاي FATH PLAY منصة ألعاب الحركة بالكاميرا والجسم على Android TV

دراسة شاملة للمشروع

أفضل جهاز Android للتشغيل • تحليل المنافسين • السوق • الجدوى والمخاطر • خارطة الطريق

تاريخ التقرير: 13 أكتوبر 2026

إعداد: Claude (مساعد بحثي وتحليلي)  —  لصالح: مؤسس مشروع فذ

طبيعة التقرير: بحث مكتبي من مصادر مفتوحة + مراجعة قراءة فقط لملفات المشروع الحالية. لم يُعدَّل أي كود في المشروع.

# فهرس المحتويات

1.  الملخص التنفيذي

2.  وصف المشروع وحالته الحالية

3.  المتطلبات التقنية للتشغيل على Android TV

4.  دراسة الأجهزة: ما هو أفضل جهاز؟

5.  دراسة المنافسين: هل لدى أحد نفس الفكرة؟

6.  السوق والفرصة

7.  النموذج المالي واقتصاديات الوحدة

8.  سجل المخاطر

9.  خارطة الطريق المقترحة

10.  التوصيات والقرارات المطلوبة

الملحق أ: بروتوكول قياس الأداء

الملحق ب: قائمة شراء أجهزة الاختبار

الملحق ج: الفرضيات وحدود الدراسة

الملحق د: المصادر

ملاحظة قراءة: الأرقام بين أقواس مربعة مثل [12] تشير إلى رقم المصدر في الملحق (د). ما هو تقدير شخصي مني (وليس معلومة منشورة) موسوم بكلمة «تقدير».

# 1. الملخص التنفيذي

الخلاصة في ست نقاط 1. الجهاز: لا يوجد جهاز جاهز واحد هو الأفضل لكل الأهداف. أقوى جهاز جاهز اليوم هو Nvidia Shield TV Pro، لكن سعره صار 299.99$ ولا يوجد خليفة معلن [6][7]، فلا يصلح قاعدة لمنتج يُباع بـ 45$. التوصية للمنتج التجاري: صندوق Android مخصص (OEM) بمعالج من فئة Amlogic A311D2 أو S928X/S905X5 أو Rockchip RK3576 (مع NPU)، وكاميرا USB (UVC) واسعة الزاوية، ونظام Android مفتوح بواجهة فذ — وهو النهج نفسه الذي تتبعه Nex Playground (Amlogic A311D2 ونظام Play OS المبني على Android) [24]. 2. درجة اليقين: لم أعثر على قياسات منشورة لأداء MediaPipe على هذه الأجهزة. لذلك التوصية فرضية قوية، لا حقيقة مثبتة؛ وتحتاج اختبار قياس أداء على 5–6 أجهزة (البروتوكول في الملحق أ، والقائمة في الملحق ب). 3. المنافسة موجودة وجادة: Nex Playground الأمريكية تجاوزت مليون جهاز وجمعت أكثر من 150 مليون دولار في سبتمبر 2026 وتتوسع دوليًا [24][25][31]. وهناك منافسون أرخص: Kinhank MotionX وBlackview PlayPop 8 وBodyLink وMecool GM2. لم أجد في بحثي منتجًا عربيًا متخصصًا — فرصة حقيقية لكنها نافذة محدودة بزمن. 4. الفكرة مُثبتة تجاريًا: كاميرا + جسم + تلفاز لم تعد مغامرة؛ ما لم يُثبت بعد هو نسخة عربية تعليمية مؤسسية (مدارس/حضانات/فعاليات) بسعر منخفض. 5. الاقتصاد هو أكبر خطر: السعر المعلن 45$ شاملًا الجهاز والكاميرا و100 لعبة [3] يعطي — وفق افتراضاتي الموضحة في الفصل 7 — خسارة تقارب 20$ لكل وحدة، وزادها سوءًا ارتفاع أسعار الذاكرة في 2026 [48]. يلزم إعادة تسعير أو نموذج عمل بديل. 6. حالة المنتج الحالية: 25 لعبة في الواجهة (31 صفحة لعبة) مقابل وعد «100 لعبة»؛ 26 من 31 صفحة لعبة تعتمد كليًا على الإنترنت (CDN)، و5 ألعاب فقط (arena والأربع الأحدث) تقرأ من مجلد vendor المحلي أولًا؛ ثلاث حِزم تتبع مختلفة؛ وبعض الألعاب تشبه عناوين مشهورة (خطر ملكية فكرية).

## الجواب المباشر على أسئلتك الثلاثة

| السؤال | الجواب المختصر | درجة الثقة |
| --- | --- | --- |
| ما أفضل جهاز Android يشغّل هذه الألعاب جيدًا؟ | للتطوير والمرجع: Shield TV Pro. لخط الأساس الرخيص: صناديق S905X4 (Onn 4K Pro / Xiaomi Box S) — متوقع أن تكون حدّية. للمنتج التجاري: OEM على A311D2 / S928X / RK3576، وللنسخة المؤسسية: RK3588. | متوسطة — تحتاج قياسًا فعليًا |
| هل يوجد منافسون؟ | نعم، مباشرون وغير مباشرين: Nex Playground (الأقوى) وKinhank وBlackview وBodyLink وMecool، ومن شركات التلفاز LG وSamsung، ومن التعليم Lumo وKinems. | عالية |
| هل لدى أحد نفس الفكرة؟ | فكرة «جهاز + كاميرا بلا يد تحكم» نعم. أما «عربي + تعليمي + ملكية دائمة + مدارس + بوابة مطورين عرب» فلم أجد من يجمعها. | متوسطة — بحثي بالإنجليزية والعربية وقد يفوتني منتجات محلية |

## أهم ما يجب فعله خلال 30 يومًا

1.  شراء 5–6 أجهزة اختبار وكاميرتين، وتشغيل بروتوكول قياس الأداء قبل أي التزام مع مصنّع (الملحق أ/ب).

2.  حسم سعر ونموذج العمل على أساس عروض أسعار فعلية من 2–3 مصنّعين (OEM)، لا على 45$ الحالي.

3.  معالجة فجوة «تعمل دون إنترنت»: تحويل جميع الصفحات إلى مكتبات ونماذج محلية، وتوحيد التتبع على حزمة واحدة حديثة.

4.  مراجعة قانونية للألعاب المشابهة لعناوين مشهورة (Tetris وMario وGalaxy Attack) وتغيير الأسماء والتصميم قبل البيع التجاري.

5.  تعديل الادعاءات التسويقية («100 لعبة») لتطابق الواقع، أو تسريع إنتاج المحتوى.

# 2. وصف المشروع وحالته الحالية

## 2.1 ما الذي يعلنه موقع فذ بلاي

| العنصر | ما هو معلن |
| --- | --- |
| المنتج | جهاز Android TV صغير يوصل بـ HDMI + كاميرا حركة USB واسعة الزاوية + حزمة 100 لعبة تعمل دون اتصال [1][3]. |
| السعر | 45$ «عرض إطلاق» شامل الجهاز والكاميرا والحزمة [3]. |
| نموذج الملكية | شراء لمرة واحدة وملكية دائمة، دون اشتراك إلزامي؛ خطط رقابة عائلية اختيارية [1][2]. |
| الخصوصية | المعالجة محلية؛ تُحوَّل الحركة إلى إحداثيات مفاصل وتُهمل الإطارات فورًا دون حفظ أو رفع؛ غطاء عدسة ميكانيكي [1][2]. |
| المنظومة | Fath Store (متجر ألعاب)، Fath Hub (بوابة مطورين: Unity 2D + Motion API بإيماءات مثل HandUp/HandLeft/HandRight)، تطبيق أولياء الأمور (حدود يومية، قفل ألعاب، 20 دقيقة تعليمية قبل الترفيه) [1][2][4]. |
| منتج موازٍ | برنامج مسابقات مدرسية بمحطات ضغط إلكترونية (Fath Competitions) بأربع جولات [2]. |
| خارطة الطريق المعلنة | تطبيق Parents، غرف عائلية متعددة اللاعبين عن بُعد، ونشر ألعاب من مطورين مستقلين عبر Fath Hub [2]. |
| ما لا تذكره الصفحات | المعالج والذاكرة ودقة الكاميرا ومجال الرؤية، والشحن والضمان والإرجاع، وعدد الألعاب الفعلي المتاح، ونسبة مشاركة الإيرادات للمطورين [3][4]. |

## 2.2 حالة الألعاب والكود (مراجعة قراءة فقط لمستودع المشروع)

فحصتُ مجلد المشروع دون تعديل أي ملف. أبرز الأرقام:

| البند | القياس | الدلالة |
| --- | --- | --- |
| عدد صفحات الألعاب | 31 صفحة (25 لعبة معروضة في الواجهة الرئيسية + 6 نسخ/متغيرات) | أقل بكثير من وعد «100 لعبة» |
| الفئات (المعروضة) | 14 تعليمية (حروف، كلمات، رياضيات، علوم، وقت، ألوان، موسيقى، هندسة، جغرافيا، إنجليزي، ضوء، مشاعر…) 11 حركة/ترفيه (صدام الطاقة، مقاتل المجرة، تتريس الجسم، معركة المنحنيات، مغامرة فذ، سباق الأجسام، ميزان التحدي، هوكي، متاهة، سباق بالصوت، محاكي التوأم) | مزيج مناسب للعائلة والمدرسة |
| تقنيات التتبع | MediaPipe Hands (الحزمة القديمة): 15 صفحة حزمة edu-common.js (Hands/Pose/Face القديمة): 12 صفحة MediaPipe Tasks-Vision Pose (الحديثة): 7 ألعاب | ثلاث منصات تتبع مختلفة = كلفة صيانة واختبار مضاعفة |
| الاعتماد على الإنترنت | 26 من 31 صفحة لعبة تحمّل المكتبات والنماذج والخطوط من CDN فقط (jsdelivr / googleapis / cdnjs)؛ 5 ألعاب (arena + الأربع الأحدث) تقرأ من مجلد vendor المحلي أولًا مع بديل CDN | يناقض وعد «تعمل دون اتصال» ما لم تُحوَّل |
| الحجم | ملفات HTML ≈ 0.97 ميغابايت؛ مجلد vendor ≈ 34 ميغابايت (نموذجا Pose + WASM + خطوط + QR) | خفيف جدًا — ميزة للأجهزة محدودة التخزين |
| جودة الهندسة (للألعاب الحديثة) | خطوة محاكاة ثابتة 60Hz، بدائل لوحة مفاتيح/لمس، واجهة اختبار آلي، ثوابت قابلة للضبط | قاعدة جيدة يمكن البناء عليها |
| الاختبار الميداني | لم يوثَّق أي اختبار بكاميرا حقيقية على جهاز Android TV؛ التحقق السابق تم بمحاكاة إشارات | أكبر فجوة معرفية قبل اختيار الجهاز |

ثلاث ملاحظات جوهرية على الكود الحالي (دون تعديل أي شيء) • العمل دون إنترنت: سكربت التحضير القائم (arena-offline.ps1) ومجلد vendor يغطيان المكتبات الحديثة (Tasks-Vision وPose)؛ والمطلوب تحويل الصفحات الـ26 المتبقية إليهما، وإضافة نماذج Hands/Face ومكتبات الحزم القديمة أو استبدالها. • توحيد التتبع: الأفضل الانتقال إلى حزمة Tasks (Hand/Pose/Face Landmarker) في كل الألعاب، أو نقل التتبع إلى طبقة أصلية على الجهاز (الفصل 4.7). • الملكية الفكرية: «تتريس الجسم» و«مغامرة فذ» و«مقاتل المجرة» و«معركة المنحنيات» تشبه عناوين معروفة في آلياتها أو مظهرها؛ يلزم تمييزها بصريًا وتسمية وتصميمًا قبل البيع (الفصل 8).

## 2.3 نقاط القوة والفجوات

| نقاط القوة | الفجوات |
| --- | --- |
| • هوية عربية أولًا، ومحتوى تعليمي حقيقي • خصوصية بحكم التصميم (معالجة محلية) • قاعدة ألعاب قابلة للتطوير بسرعة • منظومة أوسع من الجهاز: متجر + مطورون + أولياء أمور + مدارس • نموذج «دفع مرة واحدة» جذاب للأسر | • لا مواصفات منشورة للجهاز ولا اختبار أداء على Android TV • 25–31 لعبة مقابل 100 معلنة • اعتماد على الإنترنت رغم ادعاء العمل دونه • سعر لا يغطي التكلفة (الفصل 7) • لا نظام تشغيل/متجر/تحديثات OTA جاهز للتسليم كمنتج • مخاطر ملكية فكرية وشهادات تنظيمية لم تُعالج بعد |

# 3. المتطلبات التقنية للتشغيل على Android TV

## 3.1 طبيعة الحمل التشغيلي

كل لعبة تشغّل في آن واحد: (أ) كاميرا USB تلتقط إطارات 640×480 حتى 1280×720، (ب) نموذج رؤية حاسوبية (Pose Lite/Full أو Hands) يُنفَّذ كل إطار، (ج) محرك لعبة بدقة 60 إطارًا/ث (Canvas 2D)، (د) صوت. وفي الألعاب متعددة اللاعبين يتتبع النموذج جسمين إلى أربعة. هذه أثقل من تشغيل الفيديو، والعنق المحتمل هو الاستدلال على المعالج/المعالج الرسومي وليس رسم اللعبة.

ما نعرفه من المنشور (وليس على أجهزة Android TV): نموذج BlazePose Lite عمل بنحو 32 إطارًا/ث و«Full» بنحو 22 على هاتف Pixel 5 عبر MediaPipe في المتصفح (2021) [22]، ونموذج Holistic الأثقل بلغ 18–20 إطارًا/ث على Pixel 2 XL وGalaxy S9+ [23]. أما قياسات الأجهزة الأضعف (معالجات A55 + Mali-G31 في صناديق التلفاز) فلم أجدها — ولهذا فإن «تقدير» الأداء أدناه فرضية للاختبار.

## 3.2 مستويات المواصفات المقترحة

| المكوّن | الحد الأدنى (حدّي — يحتاج اختبارًا) | الموصى به للنسخة التجارية | الممتاز (مؤسسات/لاعبون كثر) |
| --- | --- | --- | --- |
| المعالج | 4×Cortex-A55 بتردد ≥ 2.0GHz (مثل S905X4/X5) | 4×A73/A76 + 4×A53/A55 (مثل A311D2 / RK3576 / S928X) | 4×A76 + 4×A55 (مثل RK3588) |
| المعالج الرسومي | Mali-G31 MP2 (ضعيف لـ WebGL) | Mali-G52 MP4+ أو G57 | Mali-G610 MC4 |
| وحدة الذكاء الاصطناعي NPU | غير مطلوبة إن اعتُمد CPU/GPU | ≥ 3 TOPS (للتتبع الأصلي) | 6 TOPS |
| الذاكرة / التخزين | 2GB / 16GB (ضيّقة: النظام وحده يستهلك جزءًا كبيرًا) | 4GB / 32GB eMMC | 4–8GB / 64GB |
| Android وWebView | Android 9+ و WebView حديث (تقدير: Chromium ≥ 100) | Android 11+ (AOSP) مع تحكم كامل بتحديث WebView أو طبقة تتبع أصلية | Android 12+ |
| منفذ الكاميرا | USB 2.0 | USB 3.0 + دعم Camera2 «external camera» (UVC) | USB 3.0 مخصص |
| الشبكة | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5/6 + إيثرنت | إيثرنت + Wi-Fi 6 |
| الحرارة/الطاقة | بلا اختناق خلال 30 دقيقة | مبرّد سلبي مع هيكل معدني جزئي | مبرّد نشط/كبير |

## 3.3 نقاط الخطر الخاصة بـ Android TV

كاميرات USB: تدعم AOSP كاميرات USB عبر Camera2 ومعتمدة على «external camera»، لكن التوثيق الرسمي يصفها للاستخدامات الخفيفة كمكالمات الفيديو لا للتطبيقات عالية السرعة أو الواقع المعزز [15]. وتتفاوت الأجهزة: Sony تنشر قائمة كاميرات معتمدة لمكالمات الفيديو على Google TV [16]، وChromecast with Google TV تعمل معه الكاميرات «بصورة غير رسمية» عبر موزّع USB [11]، وGoogle TV Streamer فيه منفذ USB-C واحد للطاقة (ويدعم OTG حسب Google) [11]. النتيجة: لا تعتمد على كاميرا أو جهاز دون اختبار.

WebView قديم على الأجهزة الرخيصة: إن بقيت الألعاب كصفحات ويب، فإن إصدار WebView على الجهاز يحدد دعم WebAssembly/WebGL2 وسرعتها؛ والصناديق منخفضة التكلفة قد تأتي بإصدار قديم وبلا Play Store للتحديث (معلومة عامة تحتاج تحققًا على كل جهاز).

المعالج الرسومي الضعيف: Mali-G31 MP2 (في Onn 4K Pro وXiaomi Box S) مصمّم لفك الترميز والواجهة لا للاستدلال؛ فمن المتوقع أن يعود MediaPipe إلى CPU (تقدير).

الاختناق الحراري: جلسات اللعب طويلة (20–60 دقيقة)؛ يجب اختبار الأداء بعد 30 دقيقة لا في الدقيقة الأولى.

أمازون Fire TV: أجهزتها الجديدة تنتقل إلى Vega OS الذي يمنع تطبيقات Android والتثبيت الجانبي [50] — تجنّبها كقاعدة.

# 4. دراسة الأجهزة: ما هو أفضل جهاز؟

## 4.1 معايير التقييم

| المعيار | الوزن | لماذا؟ |
| --- | --- | --- |
| أداء التتبع (CPU/GPU/NPU) | 30% | يحدد سلاسة اللعب وسرعة الاستجابة — جوهر التجربة |
| موثوقية كاميرا USB (UVC) | 20% | بلا كاميرا لا توجد لعبة؛ وهي نقطة ضعف شائعة في Android TV |
| السعر والتوافر | 15% | يحدد إمكانية بيع المنتج بسعر مقبول في السوق العربي |
| الانفتاح والتحكم بالنظام | 15% | واجهة فذ، قفل الأجهزة (kiosk)، التحديث عن بُعد، متجر مغلق |
| استمرارية التوريد والدعم | 10% | هل سيبقى الجهاز في السوق؟ (Shield بلا خليفة) |
| الحرارة والطاقة | 10% | جلسات طويلة وغرف دافئة |

## 4.2 المرشحون وأهم مواصفاتهم

| الجهاز | المعالج / الرسوميات | RAM / تخزين | السعر المذكور | ملاحظات من المصادر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nvidia Shield TV Pro | Tegra X1+ (4 أنوية CPU + GPU قوية) | 3GB / 16GB | 299.99$ (من 2 أكتوبر 2026؛ كان 199$) | الأقوى بين أجهزة التلفاز الجاهزة؛ النموذج الأساسي أُوقف ولا خليفة معلن [6][7] |
| Google TV Streamer | غير معلن؛ يُشاع MT8696 رباعي A55 بـ 1.8GHz | 4GB / 32GB | 99$ | منفذ USB-C واحد للطاقة؛ OTG مؤكد من Google؛ دعم الكاميرات غير مؤكد [9][10][11] |
| Onn 4K Pro (Walmart) | Amlogic S905X4: رباعي A55 2.0GHz + Mali-G31 MP2 | 3GB / 32GB | ≈ 50$ عند الإطلاق | منفذ USB 3.0؛ Google TV؛ متوفر عمليًا في أمريكا [12][13] |
| Xiaomi TV Box S (الجيل 2) | Amlogic S905X4 + Mali-G31 MP2 | 2GB / 8GB | 43–70$ حسب العرض | USB 2.0؛ Google TV؛ ذاكرة ضيّقة [14] |
| صندوق S905X5 (مثل Ugoos AM9) | S905X5: رباعي A55 + NPU/NNA بـ 3.2–4 TOPS | يتفاوت | غير محدد | درجة CPU مفردة 978 ومتعددة 1681 (cpubenchmark) [8][21] |
| OEM على Amlogic A311D2 (خيار Nex) | 4×A73 + 4×A53 + Mali-G52 MP8؛ NPU مُدرج 3.2 TOPS (يحتاج تحققًا) | حتى 16GB | حسب العرض | اختارته Nex Playground [19][24] |
| OEM على Amlogic S928X | A76 + 4×A55 + Mali-G57 MC2 + NPU 3.2 TOPS | يتفاوت | حسب العرض | بديل أحدث [20] |
| OEM على Rockchip RK3576 | 4×A72 + 4×A53 + Mali-G52 MC3 + NPU 6 TOPS | يتفاوت | لم أجد سعر صندوق | NPU قوي بسعر أقل من RK3588 [17]؛ أما RK3566 فأضعف بكثير (0.8 TOPS) [18] |
| صندوق RK3588 | 4×A76 + 4×A55 + Mali-G610 MC4 + NPU 6 TOPS | 4–16GB | 150–175$ (طرازات الهواة) | الأقوى للمؤسسات؛ مكلف [17] |
| Amazon Fire TV | Fire OS (أجهزة قديمة) / Vega OS (جديدة) | — | 40–200$ | لا تدعم Android على الأجهزة الجديدة [50] |

ملاحظة: بعض الأسعار تغيّرت في 2026 بسبب ارتفاع أسعار الذاكرة (الفصل 7)، فتحقق من الأسعار الفعلية قبل الشراء.

## 4.3 مصفوفة التقييم الموزونة

الدرجات من 1 (ضعيف) إلى 5 (ممتاز) تقدير تحليلي مني مبني على المواصفات والمصادر أعلاه، لا على قياسات؛ وهي لترتيب المرشحين لا لحسم القرار.

| الجهاز | الأداء 30% | كاميرا 20% | السعر 15% | الانفتاح 15% | التوريد 10% | الحرارة 10% | المجموع (من 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OEM على Amlogic A311D2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4.00 |
| OEM على Rockchip RK3576 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4.00 |
| صندوق RK3588 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3.95 |
| Nvidia Shield TV Pro | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3.75 |
| صندوق S905X5 (NPU) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.30 |
| Google TV Streamer | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.00 |
| Onn 4K Pro (S905X4) | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
| Xiaomi TV Box S (الجيل 2) | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.65 |
| Amazon Fire TV | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.05 |

## 4.4 قراءة النتائج

الصناديق المخصصة (A311D2 / RK3576) في الصدارة لأنها تتيح لك اختيار الكاميرا ونظام التشغيل والتحديثات — لكنها تتطلب مصنّعًا وحدًا أدنى للطلب وتكلفة هندسة غير متكررة.

Shield Pro أقوى جهاز جاهز وأفضل «جهاز مرجعي» لتطوير الألعاب ومعرفة الحد الأعلى (تصنّفه TechRadar في الصدارة [5])، لكن سعره الجديد (299.99$) وغياب الخليفة يجعلانه غير مناسب منتجًا [6][7].

صناديق S905X4 (Onn / Xiaomi) أرخص خط أساس وأفضل ما يُشترى بسرعة لاختبار «هل يعمل الأدنى؟». توقعي (تقدير): ستعمل الألعاب الخفيفة بيد واحدة لكن التتبع الكامل للجسم قد يكون دون 20 إطارًا/ث — يلزم القياس.

Google TV Streamer جيد كجهاز عادي، لكن منفذ USB-C الواحد المخصص للطاقة يعقّد تشغيل كاميرا، ولا يمكنك التحكم بنظامه.

Fire TV: تجنّب لأن الأجهزة الجديدة تتحول عن Android [50].

## 4.5 التوصية حسب المرحلة

| المرحلة | الجهاز الموصى به | السبب | متى؟ |
| --- | --- | --- | --- |
| أ) التطوير والاختبار الآن | Shield TV Pro (مرجع) + Onn 4K Pro أو Xiaomi Box S (خط أساس) + صندوق S905X5/S928X + صندوق RK3588/RK3576 | معرفة الحد الأعلى والأدنى وتحديد المعالج الأنسب بالأرقام | الأسابيع 1–4 |
| ب) النسخة التجارية الأولى (Lite/Standard) | صندوق OEM على Amlogic A311D2 (أو S928X)، 4GB/32GB، مع كاميرا UVC واسعة الزاوية وغطاء عدسة | نهج مُجرَّب تجاريًا (Nex) وانفتاح كامل على النظام والتحديث | الأشهر 2–6 |
| ج) النسخة المؤسسية (مدارس/فعاليات/لاعبون كثر) | RK3588 (أو RK3576) 4–8GB مع كاميرا أفضل وإضاءة/حامل | أداء وهامش أمان للتتبع الجماعي ولعدة شاشات | بعد نجاح (ب) |
| د) بديل منخفض الرأسمال | تطبيق + كاميرا معتمدة لأجهزة Android TV الموجودة عند العميل (BYOD) | يتجنب كلفة العتاد لكن يضاعف مشاكل التوافق — لا يُنصح به كمنتج وحيد | اختياري |

## 4.6 الكاميرا: مواصفات موصى بها

الكاميرا لا تقل أهمية عن المعالج. Nex توصي بمساحة لعب لا تقل عن 6×6 قدم وبمسافة لاعب من 3 أقدام و4 بوصات إلى 13 قدمًا، وبوضع الجهاز أمام/تحت التلفاز على ارتفاع 15–60 بوصة [27]؛ والمراجعات تعدّ الإضاءة والملابس المنقوشة وحركة غير اللاعبين من أسباب فقدان التتبع [24]. للكاميرا في مشروع فذ:

| البند | التوصية | السبب |
| --- | --- | --- |
| الواجهة | USB UVC (دون سائق خاص) مع دعم MJPEG وYUYV | تتوافق مع Camera2 external camera في Android [15] |
| الدقة والمعدل | 720p عند 30 إطارًا/ث كحد أدنى؛ 640×480 للتتبع الاحتياطي | نموذج Pose يعمل داخليًا على صورة أصغر؛ 1080p يستهلك CPU في فك MJPEG |
| زاوية الرؤية | عدسة واسعة ≥ 100° أفقيًا (تقدير) | لاعبان إلى أربعة في غرفة معيشة؛ Nex تستخدم «ultra wide-angle» |
| التعرض والإضاءة | مستشعر جيد في الإضاءة المنخفضة، تعرض تلقائي سريع، دون تركيز تلقائي بطيء | غرف الجلوس مظلمة غالبًا؛ الإضاءة أكبر سبب لفقدان التتبع |
| الخصوصية | غطاء عدسة ميكانيكي + مؤشر LED عند التشغيل | يطابق ادعاء فذ ويتماشى مع ما تعلنه Nex [28][29] |
| التركيب | حامل يثبت أعلى/أسفل التلفاز مع كابل 2–3 م | الكاميرا فوق مستوى الخصر وفي منتصف التلفاز [27] |

## 4.7 معمارية البرمجيات: كيف تشغَّل الألعاب على الجهاز؟

| الخيار | الوصف | المزايا | العيوب | التقييم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ألعاب الويب داخل WebView (الوضع الحالي) | تطبيق Android يحمّل صفحات HTML ويشغّل MediaPipe JS داخلها | لا إعادة كتابة؛ أسرع بداية | أداء مرتبط بإصدار WebView؛ كاميرا USB عبر المتصفح غير مضمونة؛ يستهلك أكثر | مقبول لتجربة أولية فقط |
| 2) تتبع أصلي + ألعاب ويب (موصى به) | تطبيق Kotlin يلتقط الكاميرا ويشغّل MediaPipe Tasks (أو NPU الخاص بالشريحة) ويمرر إحداثيات المفاصل للألعاب عبر جسر JS | يحافظ على الألعاب الحالية؛ أسرع بكثير؛ يتحكم بالكاميرا وUVC مباشرة؛ يسهل NPU | يتطلب تعديل طبقة الإدخال في الألعاب وكتابة مكوّن أصلي | الأفضل توازنًا |
| 3) محرك Unity للألعاب الجديدة | كما تُعلن Fath Hub (Unity 2D + Motion API) | أداء ثابت؛ نظام نشر مألوف للمطورين | إعادة كتابة كل الألعاب الحالية | مناسب للألعاب الجديدة ولمطورين خارجيين |

التوصية: اعتمد الخيار 2 كمنصة أساسية، وأبقِ الخيار 3 للمطورين الخارجيين. ملاحظة: Google لا تنشر أرقام أداء مفصلة لـ Pose Landmarker على أجهزة Android منخفضة المواصفات في ما وجدته، وتدعم المستندات العامة مؤشري CPU وGPU؛ أما NPU الخاص بالشريحة (مثل RKNN لدى Rockchip) فيتطلب تحويل النموذج ومكتبة المصنّع (معرفة عامة تحتاج تحققًا).

## 4.8 نظام التشغيل والمتجر: Google TV أم Android مفتوح؟

الأمر الحاسم: منتج فذ يبيع كتالوج ألعاب مغلقًا ويفرض رقابة أبوية؛ وجود Google Play على الجهاز يتيح للطفل تثبيت تطبيقات أخرى فيكسر هذه الرقابة.

المسار المماثل لـ Nex: نظام Android مبني على AOSP يسمّى Play OS لا يسمح بتثبيت ألعاب طرف ثالث [24][28].

شهادة Google (GMS/Google TV): لم أجد في بحثي رسومًا أو شروطًا معلنة لمصنّع صغير؛ وبرنامج Operator Tier موجّه لمشغّلي التلفزيون المدفوع لا للعلامات الصغيرة [56]. اسأل المصنّع/Google مباشرة إن أردت الشهادة.

المطلوب بناؤه إذن: مشغّل (Launcher) خاص بفذ + وضع Kiosk + تحديثات OTA موقّعة + متجر داخلي + تنفيذ الرقابة الأبوية على مستوى النظام.

# 5. دراسة المنافسين: هل لدى أحد نفس الفكرة؟

الجواب المختصر نعم لفكرة الجهاز نفسها: منصات «كاميرا + جسم + تلفاز + بلا يد تحكم» موجودة وتباع بالملايين من الدولارات، وأقواها Nex Playground. لا — فيما وجدت — للتركيبة الكاملة لفذ: عربية أولًا + تعليمية + ملكية دائمة بلا اشتراك + برنامج مدارس + بوابة مطورين عرب. لم يظهر لي منتج عربي متخصص في بحث بالعربية والإنجليزية، لكن المنتجات المحلية الصغيرة قد تفوتني؛ يلزم بحث ميداني في الأسواق (الفصل 10). تحذير: Nex تتوسع عالميًا بتمويل ضخم (بريطانيا، أيرلندا، ألمانيا، اليابان…) ولم تعلن الشرق الأوسط بعد [31]؛ وقد تدخل المنطقة خلال 12–24 شهرًا (تقدير).

## 5.1 خريطة المنافسة

| الفئة | أمثلة | درجة التهديد |
| --- | --- | --- |
| منصات حركة بالكاميرا (مباشرة) | Nex Playground، Kinhank MotionX، Blackview PlayPop 8، BodyLink | عالية |
| إكسسوارات حركة لصناديق Android | Mecool KidzMove GM2 (يد حركة جيروسكوبية) — 59.99$ | متوسطة (منافس سعري) |
| منصات قديمة/تاريخية | Kinect (توقف 2017/2023)، LeapFrog LeapTV، PlayStation Camera | منخفضة (دروس) |
| شركات التلفاز | LG Smart Cam + Exercite، Samsung Smart Trainer وواجهة Pose، Sony BRAVIA Cam | متوسطة مستقبلًا |
| التعليم والمؤسسات | Lumo Play (إسقاط على الأرض)، Kinems (ذوو الاحتياجات)، GoNoodle، Active Arcade (iOS) | متوسطة في المدارس |
| بدائل الترفيه العام | Nintendo Switch (Switch Sports وRing Fit)، ألعاب الهواتف والتابلت | غير مباشرة |

## 5.2 المنافسون المباشرون

| المنتج | الجهاز والتقنية | الألعاب | السعر | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nex Playground (Nex Team، أمريكا) | مكعب 3 بوصات؛ Amlogic A311D2؛ كاميرا واسعة؛ Play OS (Android)؛ حتى 4 لاعبين؛ معالجة محلية [24] | 5 ألعاب مجانية + مكتبة 60+ عبر اشتراك؛ علامات Bluey وBarbie وPac-Man وSonic [24] | 299$ (كان 199$ ثم 249$)؛ Play Pass 89$/سنة [25] | +1 مليون جهاز؛ +7000 متجر؛ تمويل +150م$ سبتمبر 2026؛ kidSAFE+ COPPA [25][29] |
| Kinhank MotionX (الصين) | مكعب HDMI؛ كاميرا واسعة (720p حسب مراجعة)؛ لاعبان؛ غطاء عدسة [32][33] | 21 عند الإطلاق ثم «40+» في القوائم [32] | ≈ 170–198$ [33] | بلا اشتراك؛ يتفاوت تقييم الكاميرا |
| Blackview PlayPop 8 | تتبع هيكلي بالذكاء الاصطناعي بـ 17 نقطة؛ جائزة IFA 2026 (ادعاء الشركة) [54] | غير معروف | غير معروف | جديد؛ لا مراجعات مستقلة كافية |
| BodyLink (Rebuff Reality) | Android + كاميرا تتبع + كاميرا 4K + يد حركة؛ حملة Kickstarter [35] | متجر Android (Fortnite وRoblox مع يد تحكم عادية) | غير محدد | جمع +76 ألف$ من 378 داعمًا؛ لم يثبت شحنه |
| Mecool KidzMove GM2 | يدا حركة (جيروسكوب 9 محاور) لصناديق Mecool؛ ليست كاميرا [34] | 40+ لعبة مدمجة | 59.99$ | منافس سعري مباشر لـ 45$ لكنه عتاد مختلف |
| LeapFrog LeapTV | كاميرا حركة؛ لأعمار 3–8؛ HDMI [36] | 100+ لعبة وفيديو تعليمي | غير محدد | منصة أقدم؛ تعليمية؛ حالة السوق الحالية غير معروفة لي |

## 5.3 تحليل Nex Playground — المنافس الأهم

الأداء التجاري: من نحو 5 آلاف جهاز في 2023 إلى 150 ألف في 2024 ثم أكثر من 650 ألفًا في 2025 [24][25][26]؛ وفي أسبوع الجمعة السوداء 2025 حازت نحو 14% من مبيعات الأجهزة الأمريكية [30]. حذّر محلل Circana من أنها «موسم هدايا وليست أعدادًا ضخمة طوال العام» [25].

النموذج المالي: عتاد بسعر مرتفع (299$) + اشتراك سنوي 89$ + عدد قليل من الألعاب المجانية؛ وقاعدة مشتركين تقترب من مليون [25]. أي أنها تجني من المحتوى لا من العتاد.

نقاط ضعفها (فرصتك): سعر مرتفع؛ مكتبة محدودة بحسب المراجعات؛ اشتراك إلزامي للاستفادة الكاملة؛ مغلقة أمام الألعاب الخارجية؛ واجهة وألعاب بالإنجليزية بلا عربي؛ وتحتاج غرفة 6×6 قدم وإضاءة جيدة وتفقد التتبع أحيانًا [24][27].

نقاط قوتها (التهديد): علامات تجارية معروفة (Pac-Man وSonic وBluey)، شبكة +7000 متجر، تمويل 150 مليون دولار، شهادة kidSAFE+ [25][29]، وخبرة في التتبع على شريحة A311D2.

الاستنتاج: Nex تؤكد أن السوق حقيقي وأن الأسر تدفع. لكنها تعمل في الدخل الأمريكي. فذ لا يستطيع منافستها بسعر ومحتوى عالميين، وإنما بـ اللغة والثقافة والمنهج والقنوات المؤسسية والسعر المحلي.

## 5.4 شركات التلفاز والمنصات

LG: كاميرا Smart Cam بدقة 1080p مع تطبيق Exercite لتتبع الوضعيات ودقة الحركة في اللياقة [41].

Samsung: «Smart Trainer» تعتمد كاميرا خارجية (التلفزيونات بلا كاميرا مدمجة)، وتنشر واجهة PoseEstimation لمطوري Tizen منذ Tizen 9.0 [42].

Sony: BRAVIA Cam للتحكم بالإيماءات وضبط الصورة، لا للألعاب [43].

Google TV: خطط لياقة معلنة 2022 عبر الأجهزة القابلة للارتداء دون ألعاب كاميرا مؤكدة [57]. الخطر: قد تضيف شركات التلفاز تتبع الجسم كميزة مدمجة مستقبلًا، فتضيق الفرصة أمام الأجهزة المستقلة.

## 5.5 المنافسون في التعليم والمؤسسات

Lumo Play (كندا): إسقاط تفاعلي على الأرض للمدارس والمستشفيات؛ ترخيص سنوي نحو 228$ (يحتوي إعلانات) أو 507$ للمتجر الكامل، والعتاد منفصل [37]. بيعه مؤسسي ومكلف — يبيّن أن المدارس تدفع.

Kinems: ألعاب تعلّم مبنية على Kinect لذوي ADHD والتوحد وعسر الحركة، متوافقة مع خطط IEP [38]. يبيّن قيمة التعليم العلاجي، لكنه معتمد على Kinect المتوقف [39][40].

GoNoodle وActive Arcade: حركة بالأجهزة/الهواتف دون عتاد مخصص؛ وبعض المراجعات تصف تتبعها بغير الدقيق.

## 5.6 الدرس التاريخي: لماذا فشل Kinect؟

باع Kinect أكثر من 35 مليون وحدة ثم توقف إنتاجه في 2017 (والنسخة المؤسسية Azure Kinect في 2023) [39][40]. تعزو المصادر الفشل إلى تقنية لم تكن موثوقة بالقدر الكافي، وألعاب بلا عمق، وتلاشي الجدّة. الدروس لفذ: (1) ثبات التتبع أهم من العدد، (2) جودة الألعاب وتجددها تحدد البقاء، (3) الاعتماد على شريك منصة واحد خطر. ويلاحظ أن نجاح Nex الحالي يعتمد على الجمهور العائلي (شبيه بـ Wii) لا على اللاعبين التقليديين [24].

## 5.7 مقارنة مباشرة

| البند | فذ بلاي | Nex Playground | Kinhank MotionX | Mecool GM2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| السعر (الجهاز) | 45$ (معلن) | 299$ + 89$/سنة | ≈ 170–198$ | 59.99$ (يدان) |
| اللغة | عربي + إنجليزي | إنجليزي | إنجليزي | إنجليزي |
| الاشتراك | لا (اختياري للأسر) | نعم لمعظم المكتبة | لا | لا |
| عدد الألعاب | معلن 100؛ الموجود 25–31 | 5 مجانية + 60+ | 21 إلى 40+ | 40+ |
| التتبع | كاميرا USB (Pose/Hands) | كاميرا مدمجة واسعة | كاميرا مدمجة | جيروسكوب (بلا كاميرا) |
| محتوى تعليمي عربي | نعم (جوهر المنتج) | لا | لا | لا |
| المدارس والمسابقات | نعم (Fath Competitions) | ليس هدفها | لا | لا |
| فتح المنصة لمطورين | مخطط (Fath Hub) | مغلقة | لا | لا |
| الخصوصية/الشهادات | معالجة محلية؛ لا شهادة بعد | kidSAFE+ COPPA | CPC (حسب مراجعة) | غير محدد |

## 5.8 تحليل SWOT

| نقاط القوة (S) | نقاط الضعف (W) |
| --- | --- |
| • عربي أولًا ومنهج تعليمي • خصوصية بالتصميم • لا اشتراك إلزامي • علاقات مدرسية (المسابقات) • منظومة مطورين عرب | • لا خبرة عتاد/تصنيع بعد • أداء غير مثبت على Android TV • 25–31 لعبة فقط • اعتماد على الإنترنت • هامش سلبي بسعر 45$ |

| الفرص (O) | التهديدات (T) |
| --- | --- |
| • سوق عربي بلا منتج متخصص • طلب مرتفع على المحتوى المحلي (75% يهمهم تمثيل الثقافة العربية) [46] • مدارس وحضانات ومراكز تأهيل • فعاليات ومولات (كما في Web Summit) • توسع Nex يرفع الوعي بالفئة | • دخول Nex أو شركات صينية رخيصة للمنطقة • ارتفاع أسعار الذاكرة [48] • ميزات تتبع مدمجة في التلفازات • ملكية فكرية في ألعاب مشابهة • اللوائح (خصوصية الأطفال/الاستيراد) |

## 5.9 التموضع المقترح

جملة التموضع «الجهاز العائلي والمدرسي العربي الأول الذي يحوّل التعلم إلى لعب بالجسم — دون يد تحكم، ودون إنترنت، ودون اشتراك إلزامي». ركّز على ثلاث ميزات يصعب على Nex تقليدها محليًا: (1) محتوى عربي ومنهجي مرتبط بالمدارس، (2) قنوات مؤسسية (مدارس/حضانات/فعاليات)، (3) سعر وخدمة محليان. وتجنب خوض معركة «عدد الألعاب والعلامات العالمية».

# 6. السوق والفرصة

## 6.1 مؤشرات السوق

| المؤشر | القيمة | المصدر / تحفظ |
| --- | --- | --- |
| سوق الألعاب الرياضية التفاعلية (Exergaming) عالميًا | 9.2 مليار$ في 2025 ← 36.8 مليار$ في 2034 (معدل نمو سنوي مركّب 17.3%) | Marketintelo [44] — ملخص تجاري؛ التعاريف تختلف |
| سوق ألعاب الاستشعار الحركي | 14.62 مليار$ في 2025 ← 41.43 مليار$ في 2033 (13.9%) | SkyQuest عبر GII [44] — تقدير |
| إيرادات الألعاب في السعودية والإمارات ومصر (MENA-3) | ≈ 2.2 مليار$ في 2025 ← 2.78 مليار$ في 2029؛ السعودية 59% والإمارات 34% | Niko Partners [45]؛ توقّع قديم (2022) كان أعلى |
| عدد اللاعبين | 72 مليونًا في 2024 ← 84.3 مليونًا في 2029 | [45] |
| إنفاق اللاعب (ARPU) 2024 | الإمارات 84.6$، السعودية 54.9$، مصر 3.4$ | [45] |
| منصات اللعب | 94% على الجوال، 49% حاسوب، 34% منصات منزلية | [45] — الأطفال دون 18 غير مشمولين |
| نقص المحتوى العربي | ذُكر أن أقل من 1% من ألعاب المتاجر كانت بالعربية (2018)؛ أغلب الإحصاءات قديمة | TechCrunch [47] — قديم؛ الاتجاه أهم من الرقم |
| أهمية الثقافة العربية في الألعاب | 75% من اللاعبين في السعودية والإمارات وقطر يرونها مهمة | Niko عبر AGBI [46] |
| التلفاز المتصل في الشرق الأوسط وأفريقيا | Tizen وwebOS وAndroid TV معًا 55% من +55 مليون جهاز (الربع 1 من 2023) | TechInsights [53] — قديم ولا يفصل الدول |

تنبيه منهجي: تقارير السوق التجارية تتضارب في التعريف والأرقام. لذلك لا تُستعمل هذه الأرقام لحساب حجم السوق القابل للخدمة، بل كدليل على الاتجاه. ولم أجد بيانات موثوقة عن إنفاق الأطفال أو عدد التلفازات/الصناديق الذكية حسب الدولة؛ وهي بحاجة إلى بحث أولي.

## 6.2 الشرائح المستهدفة

| الشريحة | الحاجة | قيمة العرض | قناة الوصول | أولوية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الأسر ذات الأطفال 4–12 | نشاط بدني وبديل للشاشات الفردية ومحتوى عربي | ألعاب تعليمية حركية بلا يد تحكم ورقابة أبوية | متجر إلكتروني، موزعون، حملات مؤثرين | عالية |
| المدارس والحضانات | تعلّم نشط ومسابقات وقياس أداء | منهج + مسابقات + لوحة متابعة | عقود مؤسسية ومشاريع تجريبية | عالية جدًا |
| مراكز التأهيل والاحتياجات الخاصة | تمارين حركية ومعرفية | ألعاب قابلة للضبط ومتابعة تقدم | شراكات مع مراكز | متوسطة |
| الفعاليات والمولات والمعارض | جذب زوار وتفاعل | تجربة جماعية (كما في «صدام الطاقة» لـ Web Summit) | تأجير وبيع «حزم فعاليات» | متوسطة |
| الشركات والعلامات التجارية | تفاعل علامات في المعارض | ألعاب مخصصة بعلامتها | مشاريع مخصصة | منخفضة/متوسطة |

## 6.3 دروس من المنافسين في القنوات

Nex نمت عبر التجزئة الكبرى (Costco وWalmart وTarget وBest Buy)، وتبيع أساسًا في موسم الهدايا [25]؛ فالتخطيط للمخزون والتسويق حول مواسم الهدايا (رمضان/العيد، العودة للمدارس، الأعياد الوطنية) أساسي.

Lumo وKinems يبيعان مؤسسيًا بترخيص سنوي؛ وهذا يعني دخلًا متكررًا من المدارس لا يعتمد على موسم.

الإنترنت المحدود في بعض المدارس يرجّح العمل دون اتصال كميزة تنافسية فعلية، شرط تحقيقها فعليًا (الفصل 2).

# 7. النموذج المالي واقتصاديات الوحدة

تنبيه مهم حول هذا الفصل الأرقام أدناه تقديرات مني مبنية على افتراضات صريحة (مدرجة بعد الجدول)، وليست عروض أسعار من مصنّعين. الغرض إظهار حساسية الربحية لا التنبؤ الدقيق. استبدل كل افتراض بعرض فعلي قبل أي قرار مالي.

## 7.1 ضغط التكلفة في 2026

رفعت TrendForce توقعها لزيادة أسعار الذاكرة DRAM التعاقدية في الربع الأول 2026 إلى 90–95% عن الربع السابق — أكبر قفزة فصلية مسجلة، بسبب طلب الذكاء الاصطناعي [48][49].

نتيجة ذلك ارتفعت أسعار أجهزة البث: Roku Streaming Stick 4K من 50$ إلى 80$، وFire TV Stick 4K Max من نحو 60$ إلى 85$، وApple TV 4K من 129$ إلى 199$ [48]؛ وShield TV Pro من 199$ إلى 299.99$ [7]؛ وNex رفعت سعرها مرتين [25].

المعنى لفذ: عتاد بـ 45$ شاملًا الكاميرا يتجاوز الآن قدرة هوامش الصناعة، وأي عرض سعر قديم من المصنّعين يحتاج إعادة تثبيت.

## 7.2 اقتصاديات الوحدة (تقدير)

| السيناريو | السعر | عمولة/رسوم | تكلفة الجهاز | توصيل | ضمان ودعم | تسويق | صافي/وحدة ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lite — 45$ مباشر (السعر الحالي) | 45$ | 1.3 | 41 | 8 | 4.7 | 10 | ‎-20.1 |
| Lite — 45$ عبر تجزئة | 45$ | 13.5 | 41 | 3 | 4.7 | 4 | ‎-21.2 |
| Lite — 79$ مباشر | 79$ | 2.4 | 41 | 8 | 6.7 | 10 | ‎+10.9 |
| Lite — 99$ مباشر | 99$ | 3.0 | 41 | 8 | 7.9 | 10 | ‎+29.1 |
| Standard (A311D2/RK3576) — 129$ مباشر | 129$ | 3.9 | 66 | 8 | 9.7 | 10 | ‎+31.4 |
| Standard — 129$ عبر تجزئة | 129$ | 38.7 | 66 | 3 | 9.7 | 4 | ‎+7.6 |
| Pro/مؤسسي (RK3588) — 299$ للمدارس/الفعاليات | 299$ | 6.0 | 105 | 10 | 19.9 | 40 | ‎+118.1 |

الافتراضات: (أ) تكلفة الجهاز الشاملة (BOM + معالج + 4GB أو 2GB + eMMC + كاميرا UVC + مصدر طاقة + HDMI + ريموت + تعبئة + شحن للمنطقة): Lite ≈ 41$، Standard ≈ 66$، Pro ≈ 105$ — تقدير بعد زيادات الذاكرة، يلزم تثبيته بعروض؛ (ب) البيع المباشر: رسوم دفع 3% + توصيل 8$ + تكلفة اكتساب عميل 10$؛ (ج) التجزئة: هامش قناة 30% + توصيل 3$ + تسويق مشترك 4$؛ (د) ضمان ودعم 6% من السعر + 2$؛ (هـ) المؤسسي: رسوم 2% + توصيل 10$ + تكلفة مبيعات 40$. لا تشمل التكاليف الثابتة.

## 7.3 ما تقوله الأرقام

بسعر 45$ تخسر الوحدة تقريبًا 20$ في القناتين في ظل الافتراضات؛ وهي خسارة لا يعوّضها إلا (أ) خفض تكلفة الجهاز بشكل كبير عبر الكميات، أو (ب) إيرادات محتوى/اشتراك لاحقة، أو (ج) دعم خارجي. وبما أن فذ يَعِد بلا اشتراك إلزامي، تصعب التغطية من المحتوى فقط.

التسعير بين 79$ و99$ للنسخة Lite يصل إلى ربح هامشي معقول (≈ 11–29$ للوحدة مباشرًا).

النسخة Standard مناسبة للبيع المباشر عند 129$، وهشة في التجزئة (≈ 8$).

المؤسسي (مدارس/فعاليات) يعطي أعلى هامش للوحدة (≈ 118$ بعد 299$)، ويضيف ترخيصًا سنويًا للمحتوى — أفضل مسار تمويلي مبكر.

## 7.4 نقطة التعادل (توضيحي)

بافتراض تكاليف ثابتة لمرة واحدة (هندسة OEM، شهادات، قوالب، تطوير البرمجيات الأولية، مراجعة قانونية) بين 60,000$ و120,000$ (تقدير)، وبمساهمة وحدة قدرها ≈ 29$ (Lite عند 99$) إلى ≈ 31$ (Standard عند 129$): تحتاج تقريبًا بين 1,911 و4,125 وحدة للتعادل قبل احتساب الإيرادات المتكررة. وكل 5$ إضافية في تكلفة الجهاز ترفع عدد الوحدات اللازمة بنحو 15–20%.

## 7.5 نماذج الأعمال المحتملة

| النموذج | ماذا يُباع؟ | المزايا | المخاطر | توصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) جهاز استهلاكي مخصص (الحالي) | جهاز + كاميرا + حزمة ألعاب | تجربة موحّدة وتحكم كامل | رأسمال عتاد وكمية دنيا؛ ضغط الأسعار | ممكن بتسعير ≥ 79–99$ |
| 2) مؤسسي: مدارس/حضانات/فعاليات | كيت (جهاز + كاميرا + حامل) + ترخيص سنوي | هامش أعلى؛ دخل متكرر؛ تأثير تسويقي | دورة بيع طويلة؛ دعم ميداني | ابدأ به |
| 3) برمجي + كاميرا معتمدة (BYOD) | تطبيق Android TV + كاميرا معتمدة | رأسمال أقل | تشتت الأجهزة ومشاكل التوافق | مكمّل لا بديل |
| 4) منصة مطورين | حصة من مبيعات ألعاب مطورين عرب | يوسّع الكتالوج دون تكلفة تطوير | يحتاج قاعدة أجهزة أولًا | لاحقًا |

# 8. سجل المخاطر

| # | الخطر | الاحتمال | الأثر | خطة التخفيف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | أداء تتبع غير كافٍ على العتاد الرخيص (أقل من ~20 إطارًا/ث) | عالٍ | عالٍ | قياس مبكر (الملحق أ)؛ معالج بـ NPU؛ معمارية 2 (تتبع أصلي)؛ نماذج أخف؛ خفض دقة الكاميرا |
| 2 | عدم توافق الكاميرا USB مع الجهاز/النظام | متوسط | عالٍ | اختيار كاميرا معتمدة ضمن العتاد نفسه؛ اختبار كل دفعة؛ لا كاميرات حرة |
| 3 | ارتفاع أسعار الذاكرة وتذبذب التكلفة | عالٍ | عالٍ | عروض أسعار قصيرة الأجل؛ شراء مخزون ذاكرة؛ RAM 2–4GB فقط؛ تسعير مرن |
| 4 | عدم تحقق ادعاء «تعمل دون إنترنت» و«100 لعبة» | مؤكد حاليًا | متوسط/عالٍ (سمعة وقانون المستهلك) | تحويل كل الألعاب لمحلية؛ تعديل الادعاء؛ جدول إنتاج محتوى |
| 5 | ملكية فكرية: ألعاب تشبه Tetris وMario وGalaxy Attack وZatacka | عالٍ | عالٍ جدًا (سحب منتج/دعاوى) | إعادة تسمية وتصميم أصلي بصريًا وآليًا؛ مراجعة محامٍ؛ ترخيص عند الحاجة (راجع الملاحظة) |
| 6 | خصوصية الأطفال والكاميرا في المنزل | متوسط | عالٍ | معالجة محلية موثّقة؛ LED + غطاء؛ سياسة خصوصية؛ مراجعة PDPL السعودي [51] وCOPPA/kidSAFE للتصدير [52] |
| 7 | شهادات واستيراد الأجهزة (إشارات لاسلكية/سلامة/كهرباء) في الأسواق المستهدفة | متوسط | عالٍ (منع بيع/حجز) | مصنّع يملك CE/FCC؛ التحقق من اشتراطات هيئات الاتصالات والمواصفات في كل دولة (لم أبحثها) |
| 8 | دخول Nex أو علامات صينية رخيصة المنطقة | متوسط | عالٍ | محتوى عربي مؤسسي ومدارس؛ علاقات وكلاء؛ سرعة الانتشار |
| 9 | دعم ما بعد البيع (ضمان، إرجاع، تحديثات) | عالٍ | متوسط | OTA موقّع؛ مركز دعم عربي؛ ضمان شريك التصنيع |
| 10 | الاعتماد على مكتبات Google (MediaPipe) وتغيّر واجهاتها | متوسط | متوسط | تثبيت إصدارات؛ نسخ محلية؛ تحقق من التراخيص مفتوحة المصدر لكل مكوّن |
| 11 | اعتماد على مورّد واحد للشريحة (Amlogic/Rockchip) | متوسط | متوسط | تصميم برمجي مستقل عن الشريحة؛ مصنّعان بديلان |

ملاحظة قانونية (معرفة عامة تحتاج مراجعة محامٍ — ليست من البحث) تُعرف The Tetris Company بحماية علامتها ومظهر لعبتها بقوة، وقد قُضي في قضية Tetris Holding ضد Xio Interactive (2012) بأن نسخ «الشكل والإحساس» يخالف حقوق الملكية الفكرية حتى مع اختلاف الشيفرة. وبالمثل Nintendo في شخصيات Mario. الحماية لا تشمل «فكرة النوع» (لعبة طيران تطلق النار، أو منصات) لكنها تشمل الاسم والتصميم والشخصيات. أوصي بعدم استعمال اسم Tetris وعدم تقليد ألوان وتصميم القطع واللوحة بشكل مطابق، وتمييز بقية الألعاب بصريًا.

# 9. خارطة الطريق المقترحة

| المرحلة | المدة | المخرجات | معيار النجاح |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — قرارات وتحقق | الأسابيع 0–2 | شراء أجهزة الاختبار والكاميرات؛ حسم نموذج العمل المبدئي؛ مراجعة قانونية للألعاب المشابهة؛ تصحيح الادعاءات التسويقية | قائمة أجهزة مشتراة وجدول اختبار |
| 1 — قياس الأداء والمعمارية | الأسابيع 2–6 | تنفيذ بروتوكول الملحق أ؛ اختيار الشريحة؛ تقرير أداء؛ نموذج أولي لتتبع أصلي وجسر JS | تتبع ≥ 24 إطارًا/ث بتأخير ≤ 120 مللي ثانية على الجهاز المختار |
| 2 — جاهزية المنتج برمجيًا | الأسابيع 4–12 | تحويل كل الألعاب لمحلية؛ توحيد التتبع؛ مشغّل فذ وKiosk وOTA؛ تطبيق الأهل؛ ألعاب جديدة؛ إعادة تصميم الألعاب المشابهة | ≥ 40 لعبة مختبرة بلا إنترنت؛ لا اعتماد على CDN |
| 3 — نموذج العتاد (EVT) وتجربة ميدانية | الأشهر 3–5 | عينات من 2–3 مصنّعين؛ 20–50 جهازًا في مدارس وفعاليات؛ استبيانات وأسعار | رضا ≥ 80% وعدد أعطال مقبول؛ اختبار استعداد للدفع |
| 4 — الإنتاج (DVT/PVT) والشهادات | الأشهر 5–8 | دفعة أولى 1000–3000 وحدة؛ شهادات؛ تغليف؛ قنوات بيع | إصدار تجاري أول وهوامش موثّقة |
| 5 — التوسع | بعد 8 أشهر | اشتراكات عائلية اختيارية؛ Fath Hub؛ ألعاب مطورين؛ غرف عائلية؛ دول جديدة | دخل متكرر ≥ 20% من الإيرادات |

# 10. التوصيات والقرارات المطلوبة

## 10.1 التوصيات

1.  الجهاز: لا تلتزم بجهاز جاهز واحد. اشترِ مجموعة اختبار (الملحق ب)، وانتقل إلى صندوق OEM على A311D2/S928X/RK3576 مع كاميرا UVC معتمدة، بنظام Android مفتوح وواجهة فذ.

2.  المعمارية: اعتمد تتبعًا أصليًا على الجهاز يمرر الإحداثيات للألعاب، وابقِ Unity لمطوري Fath Hub.

3.  التسعير: أعد دراسة سعر 45$ على أساس عروض فعلية؛ الأقرب واقعيًا 79–99$ للنسخة Lite، مع أولوية للبيع المؤسسي في المدارس والفعاليات.

4.  التموضع: عربي تعليمي مؤسسي، لا منافسة شاملة مع Nex. وابدأ ببرنامج تجريبي مع 3–5 مدارس.

5.  المحتوى: اجعل الوعد «حزمة 100 لعبة» صادقًا: إما بإنتاج المحتوى المتبقي، أو بإعلان العدد الفعلي وخارطة وصول.

6.  الملكية الفكرية والتنظيم: راجع محاميًا قبل أول بيع؛ أعد تصميم الألعاب المشابهة؛ وتحقق من اشتراطات الاستيراد وخصوصية الأطفال في كل دولة مستهدفة.

7.  الجودة: حوّل الألعاب لتعمل دون إنترنت فعليًا ووحّد منصة التتبع قبل أي شحن.

## 10.2 قرارات تحتاجها منك لننتقل للتنفيذ

| القرار | خياراتك | تأثيره |
| --- | --- | --- |
| نموذج الإطلاق الأول | مؤسسي (مدارس/فعاليات) أم استهلاكي أم الاثنان | يحدد السعر والجهاز وحجم الرأسمال |
| الميزانية المتاحة للعتاد | عينات فقط / دفعة تجريبية 100 وحدة / دفعة 1000+ | يحدد الشريحة ونموذج التصنيع |
| الأسواق الأولى | السعودية / الإمارات / قطر / الأردن / مصر… | يحدد الشهادات والتوزيع |
| هل ستتخلى عن «بلا اشتراك» لصالح اشتراك اختياري معزَّز؟ | نعم / لا / تدريجيًا | يحدد الإيرادات المتكررة |
| هل تقبل إعادة تسمية وتصميم الألعاب المشابهة؟ | نعم (موصى) / ترخيص / مخاطرة | يحدد الأمان القانوني |

# الملحق أ: بروتوكول قياس الأداء

الهدف: الحصول على أرقام فعلية لتحديد الجهاز والمعمارية. يُنفَّذ على كل جهاز بالكاميرا نفسها (يفضّل كاميرتان) وفي غرفة بإضاءة معتدلة، وبوجود شخص واحد ثم اثنين.

| المقياس | طريقة القياس | حد القبول | حد التميّز |
| --- | --- | --- | --- |
| معدل إطارات التتبع (FPS) | عدّاد داخل صفحة اختبار مستقلة (دون تعديل المشروع) لمدة 3 دقائق | ≥ 20 (جسم واحد)، ≥ 15 (جسمان) | ≥ 30 / ≥ 24 |
| تأخير الاستجابة (من الحركة إلى الشاشة) | تصوير بسرعة عالية أو مؤقّت ضوئي | ≤ 150 مللي ثانية | ≤ 100 مللي ثانية |
| معدل إطارات اللعبة | عدّاد في «مقاتل المجرة» و«تتريس الجسم» | ≥ 45 | 60 |
| الاستقرار الحراري | تشغيل 30 دقيقة متواصلة وتسجيل الأداء كل 5 دقائق | هبوط ≤ 20% | هبوط ≤ 10% |
| الذاكرة | مراقبة الاستهلاك أثناء لعبة ثقيلة | متاح ≥ 400MB | ≥ 800MB |
| زمن الإقلاع/التحميل | من فتح اللعبة حتى جاهزية الكاميرا | ≤ 20 ثانية | ≤ 10 ثوانٍ |
| موثوقية الكاميرا | فصل/وصل 20 مرة وإعادة تشغيل 10 مرات | بلا فشل | — |
| جودة التتبع | نسبة الإطارات التي يُفقَد فيها الجسم في 5 دقائق بإضاءة منخفضة/عادية | ≤ 5% | ≤ 2% |

مصفوفة الاختبار: كل جهاز × (WebView مقابل تتبع أصلي) × (Pose Lite مقابل Full) × (جسم/جسمان) × (كاميرتان). سجّل الإصدار الدقيق لـ Android وWebView ودرجة الحرارة.

# الملحق ب: قائمة شراء أجهزة الاختبار

| الجهاز | الغرض | السعر التقريبي (من المصادر) | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| Nvidia Shield TV Pro | المرجع الأعلى | 299.99$ [7] | مورّد محدود |
| Onn 4K Pro أو Xiaomi TV Box S (الجيل 2) | خط الأساس الأدنى (S905X4) | Onn ≈ 50$ عند الإطلاق [12]؛ Xiaomi 43–70$ [14] | Onn أمريكي فقط غالبًا |
| صندوق S905X5 (مثل Ugoos AM9) أو S928X | متوسط مع NPU | غير محدد — اطلب عرضًا | اسأل عن إتاحة NPU للمطورين |
| لوحة/صندوق RK3576 أو RK3588 | ذروة الأداء وNPU 6 TOPS | RK3588 ≈ 150–175$ [17] | يحتاج مكتبة RKNN للنموذج الأصلي |
| Khadas VIM4 (A311D2) أو ما يماثله | محاكاة خيار Nex | غير محدد — اطلب عرضًا | تأكيد رخصة NPU مع المورّد |
| كاميرا UVC واسعة الزاوية × 2 (مثل وحدة 110° وLogitech) | اختبار توافق الكاميرا | حسب الطراز | ضمن قائمة Sony للكاميرات المعتمدة قدر الإمكان [16] |
| موزّع USB-C بتغذية PD (لـ Google TV Streamer إن أردت اختباره) | تشغيل كاميرا عبر منفذ واحد | حسب الطراز | يلزم دعم PD [11] |

# الملحق ج: الفرضيات وحدود الدراسة

لم أجرِ أي قياس على أجهزة فعلية. كل أحكام الأداء مبنية على مواصفات منشورة وتقديرات؛ ولم أجد في بحثي قياسات منشورة لـ MediaPipe على معالجات Android TV الحديثة.

لم أتحقق من عمل كاميرات USB عبر getUserMedia في WebView على أجهزة Android TV بعينها؛ المصادر تؤكد دعم Camera2 external camera من جهة النظام فقط [15].

سعة NPU لشريحة A311D2 (3.2 TOPS) مصدرها قائمة لوحة VIM4 وليست مواصفة مؤكدة من Amlogic؛ وCNX تذكر «يحتاج ترخيصًا إضافيًا» [19].

ويكيبيديا تذكر ذاكرة 16GB لجهاز Nex، وهو رقم يبدو مرتفعًا ويحتاج تدقيقًا [24].

أسعار 2026 تتغير بسرعة بسبب أزمة الذاكرة؛ تحقق من الأسعار قبل الشراء [48].

أرقام السوق من تقارير تجارية متضاربة ولا تُستخدم لحساب حجم سوق قابل للخدمة.

لم أبحث متطلبات الشهادات الوطنية (هيئات الاتصالات/المواصفات في كل دولة)، ولا رسوم/شروط شهادة Google (GMS)؛ وهذه من أولويات المرحلة التالية.

الملاحظة القانونية حول الملكية الفكرية معرفة عامة وليست استشارة قانونية.

مراجعة الكود قراءة فقط ولم تتضمن تشغيل الألعاب على أجهزة Android TV.

البحث تم بالإنجليزية والعربية؛ المنتجات المحلية الصغيرة قد لا تظهر في البحث العام.

# الملحق د: المصادر

| [1] | Fath Play (الصفحة الرسمية) ‎https://www.fath-app.com/play.html‎ |
| --- | --- |
| [2] | FATH (الصفحة الرئيسية) ‎https://www.fath-app.com‎ |
| [3] | Fath Store ‎https://www.fath-app.com/store.html‎ |
| [4] | Fath Hub ‎https://www.fath-app.com/hub.html‎ |
| [5] | TechRadar — Best Android box of 2026 ‎https://www.techradar.com/best/android-boxes‎ |
| [6] | TechRadar — Shield discontinued; Shield Pro lives on with a price hike ‎https://techradar.com/televisions/streaming-devices/the-nvidia-shield-has-been-discontinued-at-last-but-the-shield-pro-lives-on-only-with-a-50-percent-price-hike-due-to-the-memory-crisis‎ |
| [7] | ThinkComputers — Nvidia raises Shield TV Pro price to $299.99 ‎https://thinkcomputers.org/?p=156623‎ |
| [8] | cpubenchmark.net — Amlogic S905X5 comparisons ‎https://www.cpubenchmark.net/compare/6377vs6239/Amlogic-AMLS905X5-vs-rk3399‎ |
| [9] | CNX Software — Google TV Streamer ‎https://www.cnx-software.com/2024/08/07/google-kills-the-chromecast-introduces-the-google-tv-streamer-for-both-video-streaming-and-smart-home-control/‎ |
| [10] | 9to5Google — Google TV Streamer announcement ‎https://9to5google.com/2024/08/06/google-tv-streamer-announcement/‎ |
| [11] | AFTVnews — Google TV Streamer USB peripherals; Digital Trends — video calls on TV ‎https://www.aftvnews.com/tag/google-tv-streamer/page/4/‎ |
| [12] | AFTVnews — Onn 4K Pro launch ‎https://www.aftvnews.com/?p=42709‎ |
| [13] | androidtv-guide — Onn 4K Pro ‎https://androidtv-guide.com/streaming-gaming/onn-walmart-4k-pro-gtv‎ |
| [14] | AndroidPCTV — Xiaomi TV Box S 2nd gen ‎https://androidpctv.com/xiaomi-tv-box-s-2nd-generation-s905x4/‎ |
| [15] | AOSP — External USB cameras ‎https://source.android.com/docs/core/camera/external-usb-cameras‎ |
| [16] | Sony — cameras supported for video chat on Google TV ‎https://www.sony.ie/electronics/support/articles/00269378‎ |
| [17] | Geniatech — RK3576 vs RK3588 ‎https://www.geniatech.com/rk3576-vs-rk3588/‎ |
| [18] | CNX Software — first RK3566 TV box (H96 Max) ‎https://www.cnx-software.com/?p=86001‎ |
| [19] | CNX Software — Amlogic A311D2 ‎https://www.cnx-software.com/2021/10/21/amlogic-a311d2-arm-processor-16gb-ram/‎ |
| [20] | CNX Software — Amlogic S928X specifications ‎https://cnx-software.com/?p=110458‎ |
| [21] | Ugoos — product catalog (PDF) ‎https://ugoos.com/files/uploads/b0f7197ca2d32247b79c42dcc41e061e.pdf‎ |
| [22] | TensorFlow Blog — BlazePose with MediaPipe and TF.js ‎https://blog.tensorflow.org/2021/05/high-fidelity-pose-tracking-with-mediapipe-blazepose-and-tfjs.html‎ |
| [23] | Google Research — MediaPipe Holistic ‎https://research.google/blog/mediapipe-holistic-simultaneous-face-hand-and-pose-prediction-on-device/‎ |
| [24] | Wikipedia — Nex Playground ‎https://en.wikipedia.org/wiki/Nex_Playground‎ |
| [25] | InvenGlobal / GamesBeat / PocketGamer — Nex raises $150M ‎https://www.invenglobal.com/articles/26227/nex-raises-over-150-million-to-take-nex-playground-global‎ |
| [26] | GamesBeat — Nex raises $150M (interviews) ‎https://gamesbeat.com/nex-raises-150m-in-debt-and-equity-to-take-nex-playground-to-global-market-exclusive-interviews/‎ |
| [27] | Nex Support — operating conditions, distance, play area ‎https://support.nexplayground.com/en/articles/13146545-operating-conditions-player-distance-play-area-device-placement‎ |
| [28] | Nex — safety and privacy ‎https://www.nexplayground.com/safety-privacy‎ |
| [29] | Nex — kidSAFE+ COPPA certification ‎https://www.nexplayground.com/en-ca/blog/nex-playground-earns-kidsafe-coppa-certification‎ |
| [30] | TweakTown — Black Friday console sales ‎https://www.tweaktown.com/news/109244‎ |
| [31] | Webull — Nex global expansion at gamescom 2026 ‎https://www.webull.com/news/15467995736523776‎ |
| [32] | StreetInsider — Kinhank MotionX launch ‎https://www.streetinsider.com/Press+Releases/Kinhank+Launches+MotionX%3A+A+Family-Friendly+AI+Motion-Sensing+Game+Console/25237246.html‎ |
| [33] | TheWearify — 9 best interactive game consoles ‎https://thewearify.com/?p=125921‎ |
| [34] | AndroidTVBox.eu — Mecool KidzMove GM2 ‎https://androidtvbox.eu/mecool-kidzmove-gm2-motion-controller/‎ |
| [35] | GamesPress / ThumbCulture — BodyLink ‎https://www.thumbculture.co.uk/bodylink-kickstarter-launched-by-rebuff-reality‎ |
| [36] | LeapFrog — LeapTV ‎https://www.leapfrog.com/leaptv‎ |
| [37] | SNUC — LUMOplay ‎https://snuc.com/lumo-play‎ |
| [38] | CB Insights — Kinems competitors ‎https://www.cbinsights.com/company/kinems-learning-games/alternatives-competitors‎ |
| [39] | Wikipedia — Kinect ‎https://en.wikipedia.org/wiki/Kinect‎ |
| [40] | Notebookcheck — Microsoft abandons Kinect ‎https://www.notebookcheck.net/Diskinected-Microsoft-abandons-Kinect.260114.0.html‎ |
| [41] | Tom's Guide — LG Smart Cam ‎https://tomsguide.com/news/lg-smart-cam-transforms-your-lg-tv-into-a-home-fitness-tool-and-more‎ |
| [42] | Samsung Developers — PoseEstimation API ‎https://developer.samsung.com/smarttv/develop/api-references/samsung-product-api-references/poseestimation-api.html‎ |
| [43] | CNN Underscored — Sony BRAVIA Cam ‎https://amp.cnn.com/cnn/cnn-underscored/sony-bravia-cam-ces-2022‎ |
| [44] | Marketintelo — Exergaming report; GII Research — Motion sensing games ‎https://marketintelo.com/report/exergaming-market‎ |
| [45] | Game World Observer — Niko Partners MENA-3 forecast ‎https://gameworldobserver.com/2025/07/04/forecast-in-2025-residents-of-saudi-arabia-the-uae-and-egypt-will-spend-2-2-billion-on-games‎ |
| [46] | AGBI — Middle East startups turn to Arab culture ‎https://www.agbi.com/analysis/tech/2025/08/middle-easts-story-startups-turn-to-arab-culture/‎ |
| [47] | TechCrunch — Tamatem (Arabic games, 2018) ‎https://techcrunch.com/2018/02/01/tamatem/‎ |
| [48] | Cord Cutters News — streaming device price hikes ‎https://cordcuttersnews.com/roku-fire-tv-google-tv-apple-tv-more-all-saw-massive-price-hikes-here-is-why/‎ |
| [49] | SoftwareSeni — DRAM prices in 2026 have doubled ‎https://softwareseni.com/dram-prices-in-2026-have-doubled-and-the-numbers-are-getting-worse‎ |
| [50] | AFTVnews — Fire TV Vega OS, no Android/sideloading ‎https://www.aftvnews.com/tag/sideload/‎ |
| [51] | Latham & Watkins — Saudi PDPL enters into force ‎https://www.lw.com/en/insights/2023/12/Saudi-Arabias-data-protection-law-enters-into-force‎ |
| [52] | Kelley Drye — FTC approves kidSAFE as COPPA safe harbor ‎https://www.kelleydrye.com/viewpoints/blogs/ad-law-access/ftc-approves-kidsafe-as-safe-harbor-program-under-coppa‎ |
| [53] | TechInsights — Middle East & Africa connected TV share ‎https://techinsights.com/ko/node/53188‎ |
| [54] | Notebookcheck — Blackview PlayPop 8 (ملخص بحثي؛ لم أتمكن من فتح الصفحة) ‎https://www.notebookcheck.net/Blackview-Launches-PlayPop-8-AI-Motion-Gaming-Console-Get-the-Whole-Family-Moving-with-a-Healthier-and-More-Joyful-Entertainment-Experience.1412138.0.html‎ |
| [55] | Arm — body pose tracking on smart TVs (BlazePose demo) ‎https://developer.arm.com/community/arm-community-blogs/b/ai-blog/posts/body-pose-tracking-smart-tv‎ |
| [56] | Google Android license terms (Operator Tier definition; PDF via Vantiva) ‎https://www.vantiva.com/app/uploads/2024/02/HN_Google-Android-License-Terms-013124.pdf‎ |
| [57] | Xataka — Google TV wants to get you fit (2022) ‎https://www.xataka.com/medicina-y-salud/google-tv-quiere-ponerte-forma-asi-se-prepara-para-competir-apple-fitness‎ |